MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL

# Dados do Projeto

Área Temática Secundária:

Carga Horária EAD:

Área de Conhecimento:

Número de Registro:

Coordenador:

Área:

Modalidade:

Título:

Execução:

Autoriza Publicação Resumo:

Formação Continuada:

Carga Horária Total:

Área Temática:

Linha Temática:

Situação do Projeto:

Palavras-chave:

Código:

Controle:

Unidade Origem:

Telefone:

Não consta

Leonardo Bidese de Pinho Extensão

Projeto de Extensão

Sistema de Gestão de Alunos e Fila de Espera De 01/07/2026 a 31/12/2026

Sim

Não 180

Cultura

Artes Integradas Aberto

Frequência / Fila de Espera / Gestão Escolar

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

5924

Não consta CAMPUS BAGÉ 53981253703

Engenharias

135

Tecnologia e Produção

ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação

ODS Protagonista:

# Resumo do Projeto

Criação de um sistema interno para o CDE Odessa Macedo que permita o registro diário de frequência dos alunos nas aulas de desenho, o gerenciamento automático da fila de espera e o controle de substituições por faltas. O desenvolvimento do sistema contará com acesso restrito e tratamento de dados conforme a LGPD. Espera-se otimizar o ingresso de novos alunos, reduzir a evasão escolar e melhorar a eficiência da gestão por meio da automação.

# Introdução

Atualmente, o controle de frequência e a gestão da fila de espera são manuais, o que dificulta a rápida identificação de vagas ociosas e atrasa o ingresso de novos alunos interessados. A dificuldade em controlar manualmente a presença dos alunos e em substituir alunos desistentes ou faltosos acaba gerando ociosidade em vagas que poderiam ser ocupadas por quem está na espera.

# Objetivos

Implementar um sistema computacional de controle de frequência e gerenciamento de vagas para as aulas de desenho. O objetivo central é automatizar a chamada diária e a administração da fila de espera, garantindo a rotatividade de vagas com base na assiduidade.

Secundariamente, busca-se promover o engajamento familiar por meio de recursos de acompanhamento parental e fornecer à gestão escolar ferramentas automatizadas para a análise de dados e emissão de relatórios.

# Materiais e Métodos

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema interno de gestão escolar voltado ao controle de frequência e gerenciamento da fila de espera do CDE Odessa Macedo. A solução técnica utilizará React (Licença MIT) e TypeScript (Licença Apache 2.0) para o desenvolvimento da interface (front-end), garantindo uma experiência de uso intuitiva para professores e gestores. O back-end será estruturado com Spring Boot (Licença Apache 2.0), responsável pelo processamento das regras de negócio, como a automação de substituição de vagas. Como banco de dados para o armazenamento seguro de registros de alunos, frequências e histórico, será utilizado o Supabase (Licença Apache 2.0), assegurando a conformidade com as diretrizes da LGPD. Inicialmente, será realizado um levantamento de requisitos junto aos servidores e responsáveis pela instituição, buscando compreender o funcionamento atual do processo de chamadas, matrículas e gerenciamento da fila de espera. Essa etapa permitirá identificar as principais dificuldades enfrentadas no modelo manual atualmente utilizado, além de definir as funcionalidades essenciais do sistema.Após o levantamento de requisitos, será realizada a modelagem do sistema, incluindo:estrutura do banco de dados;modelagem das entidades relacionadas aos alunos, turmas, frequência e lista de espera;definição das regras de negócio;planejamento das interfaces de uso.O banco de dados será utilizado para armazenar informações de alunos, histórico de presença, registros de faltas consecutivas, turmas e fila de espera. Para a análise e estruturação de dados, o projeto fará uso da biblioteca Pandas. A execução do projeto será estruturada em um cronograma de 10 semanas, com as principais funcionalidades desenvolvidas e divididas em três marcos progressivos:

- Marco 1: Focado no uso em sala de aula, contemplará o cadastro de alunos matriculados e de candidatos na fila de espera, além do registro diário de frequência por turma.

- Marco 2: Implementação de um sistema de controle parental da frequência do aluno, focado no engajamento familiar e prevenção de evasão.

- Marco 3: Focado na gestão escolar, entregará a exportação de dados e a geração avançada de relatórios administrativos. Julho de 2026: Levantamento e Modelagem

Semanas 1 e 2: Levantamento de requisitos junto aos servidores do CDE Odessa Macedo para compreender o processo de chamadas e

matrículas.

Semanas 3 e 4: Modelagem do banco de dados no Supabase e definição das entidades (alunos, turmas, frequência e lista de espera). Agosto e Setembro de 2026: Marco 1 □ Uso em Sala de Aula

Agosto (Semanas 1 a 4): Desenvolvimento do módulo de cadastro de alunos matriculados e da interface para registro diário de frequência.

Setembro (Semanas 1 a 4): Implementação da fila de espera e da regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas e sinalização de vagas ociosas.

Outubro de 2026: Marco 2 □ Engajamento Familiar

Semanas 1 a 4: Desenvolvimento do sistema de controle parental, permitindo que as famílias acompanhem a assiduidade dos alunos para prevenir a evasão escolar.

Novembro e Dezembro de 2026: Marco 3 □ Gestão e Implantação

Novembro (Semanas 1 a 4): Implementação das ferramentas de gestão escolar para exportação de dados e geração de relatórios administrativos avançados.

Dezembro (Semana 1): Realização de testes funcionais, de integridade de dados e de usabilidade da interface.

Dezembro (Semanas 2 e 3): Implantação piloto na instituição parceira, treinamento básico aos servidores e entrega da documentação de uso.

O módulo de frequência do Marco 1 permitirá que os professores realizem a chamada diária de forma rápida e intuitiva, reduzindo o tempo gasto no preenchimento manual. Os registros serão armazenados automaticamente no banco de dados, possibilitando consultas futuras. Integrada a isso, o sistema implementará uma regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas. Quando o limite previamente definido pela instituição for atingido, o sistema poderá identificar vagas ociosas e sinalizar automaticamente a sugestão de substituição da vaga por um candidato presente na fila de espera, respeitando a ordem de cadastro.Durante a codificação, o projeto adotará boas práticas de engenharia de software, orientando-se pelos princípios SOLID e pela análise contínua para evitar a incidência de design smells, garantindo a escalabilidade e a qualidade interna do código. Serão realizados testes funcionais para verificar:o correto funcionamento das funcionalidades;a integridade dos dados armazenados;o desempenho do sistema;a usabilidade da interface;a validação das regras de negócio implementadas.Após a conclusão da etapa de testes, será realizada a implantação piloto do sistema no ambiente da instituição parceira.

Nessa fase, os usuários poderão utilizar a aplicação em situações reais, permitindo identificar possíveis melhorias e ajustes necessários. Além disso, serão realizadas orientações básicas aos servidores responsáveis pela utilização do sistema, visando facilitar a adaptação à nova ferramenta tecnológica. Também será disponibilizada uma documentação de uso do sistema para auxiliar os usuários em eventuais dúvidas.

# Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

O projeto integra ensino, pesquisa e extensão ao aplicar conhecimentos do curso de Engenharia de Computação em uma demanda real da comunidade. A proposta permite aos discentes desenvolver e aplicar conceitos de programação, banco de dados e engenharia de software em um sistema voltado à gestão escolar. Além disso, contribui para a análise de soluções tecnológicas aplicadas à automatização de processos administrativos, fortalecendo a relação entre universidade e comunidade por meio da oferta de uma ferramenta que busca melhorar a organização e o gerenciamento das vagas do CDE Odessa Macedo.

# Referências

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 2016. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

# Proposta Vinculada a Programa

Programa EPEC 2025-2028: 1a Edição do Programa Institucional EPEC - Escritório de Projetos da Engenharia de Computação. Número de Registro: 2025.EX.BG.4070

# Justificativa

A ferramenta trará maior transparência e eficiência na gestão das vagas públicas. Além disso, ao automatizar a substituição de alunos com excesso de faltas por candidatos da fila de espera, o sistema garante que a estrutura da escola de artes seja aproveitada em sua capacidade máxima. Ademais, o desenvolvimento do sistema será pautado pelas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando o tratamento adequado, a privacidade e a segurança das informações pessoais dos alunos matriculados e dos candidatos em espera.

# Outras Informações Relevantes

O sistema será desenvolvido buscando simplicidade operacional, baixo consumo computacional e facilidade de utilização pelos servidores da instituição. A interface será planejada de forma intuitiva, visando minimizar dificuldades de adaptação e reduzir o tempo necessário para realização das atividades administrativas.Além disso, a solução poderá futuramente receber novas funcionalidades, como: Controle de turmas adicionais e integração com outros setores administrativos. O projeto também poderá servir como modelo para futuras aplicações tecnológicas em outras instituições públicas ou projetos sociais que enfrentam dificuldades semelhantes relacionadas ao gerenciamento de frequência e vagas.

# Avaliação (Público)

Será disponibilizado um formulário para que o público forneça o feedback acerca do funcionamento do sistema e possíveis melhorias ou sugestões.

# Avaliação (Equipe)

A equipe realizadora irá fornecer um documento contendo o feedback sobre o resultado alcançado versus o resultado planejado.

Unidade

Campus Bagé

Curso

Engenharia de Computação (BAEC )

Unidades e Cursos

Equipe Executora

heduardorocha.aluno@unipampa.edu.br  Discente

Nome

Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha

Leonardo Bidese de Pinho

Otavio Garcia de Oliveira Farias

Thiago Vasconcellos Pfeifer

Co-coordenador 1

Docente

Carlos Michel Betemps carlosbetemps@unipampa.edu.br

Colaborador	2

Colaborador Externo

Carlo Andrei Storniolo carlorossal.cr@gmail.com Rossal

CH

Semanal  Período Participação

Função

Tipo

E-mail

Colaborador	7

7

Colaborador

Discente

thiagopfeifer.aluno@unipampa.edu.br

7

Colaborador

Discente

otaviogarcia.aluno@unipampa.edu.br

1

Coordenador

Docente

De 01/07/2026 a 31/12/2026

De 01/07/2026 a 31/12/2026

De 01/07/2026 a 31/12/2026

De 01/07/2026 a 31/12/2026

De 01/07/2026 a 31/12/2026

De 07/07/2026 a 31/12/2026

leonardopinho@unipampa.edu.br

Tipo

Externo Externo Externo

Público Alvo

Educadores Crianças Instituições Públicas

Quantidade

10

115

1

Públicos Alvo

Municípios de Execução

Município

BAGE

Instituição

CDE Odessa Macedo

Descrição

Entidade Demandante

Acordo de Parceria?

Não

Convênio Firmado?

Não

Número do Convênio

Parcerias

Cronograma

| Data Início | Data Fim | Atividade | Carga Horária | Local | Membros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | Levantamento de requisitos junto aos servidores do CDE Odessa Macedo para compreender o processo de chamadas e matrículas; Modelagem do banco de dados no Supabase e definição das entidades (alunos, turmas, frequência e lista de espera). | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | Desenvolvimento do módulo de cadastro de alunos matriculados e da interface para registro diário de frequência. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | Implementação da fila de espera e da regra automatizada para monitoramento de faltas consecutivas e sinalização de vagas ociosas. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | Desenvolvimento do sistema de controle parental, permitindo que as famílias acompanhem a assiduidade dos alunos para prevenir a evasão escolar. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer |
| 01/11/2026 | 30/11/2026 | Implementação das ferramentas de gestão escolar para exportação de dados e geração de relatórios administrativos avançados. | 30 | FabLabEC - 2211 | Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer |

Realização de testes funcionais, de integridade de dados e de usabilidade da

01/12/2026 31/12/2026 interface. Implantação piloto na instituição

parceira, treinamento básico aos

servidores e entrega da documentação de uso.

30	FabLabEC -

2211

Carlo Andrei Storniolo Rossal, Carlos Michel Betemps, Heduardo Witkoski Barcelos da Rocha, Leonardo Bidese de Pinho , Otavio Garcia de Oliveira Farias, Thiago Vasconcellos Pfeifer

Total

0,00

Planejamento de Despesas

| Despesas de Custeio | Opção | Valor Estimado (R$) | Fonte de Financiamento | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auxílio a Estudantes (Bolsas) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Diárias | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Passagens | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Material de Consumo | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Física) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | Não Necessita | 0,00 |  |  |
| Outros | Não Necessita | 0,00 |  |  |

| Despesas de Capital | Opção | Valor Estimado (R$) | Fonte de Financiamento | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamentos e Material Permanente | Não Necessita | 0,00 |  |  |

Total Geral de Despesas (R$): 0,00

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme:

Documento gerado por: Carlos Michel Betemps Data/Hora: 12/06/2026 às 21:47:47